|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 08/05/2024 | | | | |
| Hora: 21:00 | | | | |
| Local: Online | | | | |
| **Participantes** | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Armando Xavier de Amorim | armando.amorim@sga.pucminas.br | | Aluno/dev | |
| Daniel de Souza Marcolino | 592075@sga.pucminas.br | | Aluno/dev | |
| Gabriel C de Cerqueira Bispo | gabriel.bispo.1333826@sga.pucminas.br | | Aluno/dev | |
| Maykon Edésio Rosa | 1394957@sga.pucminas.br | | Aluno/dev | |
| Roger Bastos Mendes | roger.mendes@sga.pucminas.br | | Aluno/dev | |
| André Felipe Gomes Pinto | afgpinto@sga.pucminas.br | | Aluno/dev | |
| **Pauta** | | | | |
| \*\*\* Colocar o que será discutido na reunião. É o texto colocado no e-mail de convocação da reunião.  Exemplos:   * Validação de levantamento de requisitos * Validação de sprint 3 * Finalização telas (Front-end) * Definição da API (Back-end) * Definição do BD | | | | |
| **Notas e Decisões** | | | | |
| - Apresentação dos resultados obtidos até o momento, bem como levantar as próximas melhorias a serem entregues na etapa 3.  - Ficou definido que a API e o inicio do Back-end será desenvolvido em PHP e as sprints foram atualizadas na página do projeto com as definições de telas para cada integrante do grupo.  O banco de dados será em MySQL e a hospedagem definida para o primeiro ano no Azure e posteriormente transferida para um novo banco ainda sendo definido junto ao cliente, entretanto já temos uma solução de hospedagem de uma página corporativa mantida por um dos integrantes do grupo. | | | | |
| **Pendências** | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| \* Implantação do BD, falta definir qual o BD final após a migração, ficou pendente devido a não ser possível verificar a disponibilidade da ferramenta que temos expectativa de utilizar e fornecer sem custo para nosso cliente. | |  | |  |
| **Registro de Presença** | | | | |
| Registro da reunião de 08/05/24. Obs: após a reunião com o professor, prosseguimos com os integrantes do grupo a reunião. | | | | |